CRYPTO STREAMING PIPELINE

Tài liệu Dự án -Walking Skeleton Edition

Real-Time Cryptocurrency Data Pipeline với AI Sentiment Analysis

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Phương pháp | Walking Skeleton -5 phases, mỗi phase deliver một tính năng hoàn chỉnh có thể chạy được |
| Tech Stack | Python · Kafka · Spark · Delta Lake · Redshift · dbt · TimescaleDB · Ollama · FastAPI · Power BI |
| Hạ tầng | Local Docker (Legion 5 Pro 32GB) + AWS Free Tier + Redshift 300 Credit |
| Thời gian | 2–3 tuần ¦ Chi phí: $0 |

Mục lục

I. Tổng quan dự án	2

Kiến trúc tổng thể	2

II. Chi tiết dự án	3

Phase 1. Real-time Pipeline & Reliability	3

1.1 Tech Stack & Vai trò	3

1.2. Luồng xử lý P1	3

1.3. Checklist hoàn thành P1	3

Phase 2. Big Data Processing & Lakehouse	4

2.1. Tech Stack & Vai trò	4

2.2. Luồng xử lý P2 (bổ sung vào P1)	4

2.3. Checklist hoàn thành P2	4

Phase  3. Data Transformation (Analytics Engineering)	5

3.1. Medallion Architecture	5

3.2. Checklist hoàn thành P3	5

Phase 4. AI Integration & Real-time Insight	6

4.1. Tech Stack & Vai trò	6

4.2. Kiến trúc P4 -Tại sao cần FastAPI tách rời	6

4.3. Mapping keyword → Symbol	6

4.4. Chiến lược JOIN 5 phút	7

4.5. Checklist hoàn thành P4	7

Phase 5. Data Platform Ops (Production-ready)	8

5.1. Airflow DAGs	8

5.2. GitHub Actions Workflows	8

5.3. Checklist hoàn thành P5 -Production-ready	8

III. Ước tính chi phí	9

IV. Bảng tra cứu thuật ngữ	10

I. Tổng quan dự án

Dự án xây dựng một data pipeline xử lý dữ liệu cryptocurrency theo thời gian thực - từ thu thập qua WebSocket, xử lý bằng Spark, lưu trữ trên Delta Lake/TimescaleDB, đến trực quan hóa trên Power BI. Pipeline được mở rộng với Reddit Sentiment Analysis dùng LLM local (Ollama + Qwen2.5-7B) để tương quan tâm lý xã hội với biến động giá.

Dự án áp dụng phương pháp Walking Skeleton: thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống rồi mới chạy, mỗi phase cho ra một pipeline có thể vận hành độc lập. Phase sau mở rộng phase trước mà không phá vỡ những gì đã hoạt động - giúp phát hiện vấn đề sớm và kiểm soát độ phức tạp.

| Phase | Tên | Tech Stack chính | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Real-time Pipeline & Reliability | Binance API, Kafka, TimescaleDB, Prometheus, Power BI | Dashboard real-time ổn định, có DLQ & Alerting |
| P2 | Big Data Processing & Lakehouse | Spark Streaming, Delta Lake, S3 | Nhánh Analytics xử lý và lưu trữ dữ liệu lớn |
| P3 | Data Transformation | dbt, Redshift Spectrum | Medallion Architecture Bronze → Silver → Gold |
| P4 | AI Integration & Real-time Insight | PRAW, FastAPI, Ollama (Qwen2.5-7B) | Sentiment phân tích cảm xúc từ mạng xã hội |
| P5 | Data Platform Ops | Airflow, GitHub Actions, Docker | Toàn hệ thống tự động hóa, sẵn sàng production |

Kiến trúc tổng thể

Sơ đồ luồng dữ liệu [INGESTION] Binance/OKX WebSocket (true realtime) + Reddit PRAW (polling/30s) -> Python Producers (Retry / Backoff / DLQ) [BROKER] Kafka KRaft ¦ Topics: crypto-prices ¦ reddit-posts ¦ dlq-events [GROUP A] Spark Streaming -> Watermark/Dedup/Validate -> FastAPI+Ollama (Sentiment) -> Delta Lake (S3) -> Redshift Spectrum -> dbt Bronze->Gold -> Power BI Import [GROUP B] Python Consumer -> TimescaleDB -> Continuous Aggregates -> Power BI DirectQuery [DLQ] Kafka DLQ Topic -> Airflow Alert -> Manual Review / Reprocess [OPS] Airflow ¦ GitHub Actions ¦ Prometheus + Grafana ¦ CloudWatch ¦ IAM

II. Chi tiết dự án

Phase 1. Real-time Pipeline & Reliability

Xây dựng luồng dữ liệu cơ bản: Binance/OKX → Kafka → TimescaleDB → Power BI. Đây là nền tảng của toàn bộ hệ thống - phải ổn định trước khi thêm bất kỳ thứ gì khác.

1.1 Tech Stack & Vai trò

| Công cụ | Vai trò | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Python + websockets | Kết nối exchange WebSocket, đẩy vào Kafka | Retry/Backoff/DLQ bảo vệ kết nối |
| Kafka (KRaft) | Message broker, tách producer khỏi consumer | Không cần Zookeeper từ v3.x |
| Python Consumer (Group B) | Đọc Kafka, INSERT vào TimescaleDB | Manual offset commit -chỉ commit sau INSERT thành công |
| TimescaleDB | Time-series DB, phục vụ real-time, độ trễ < 5s | Hypertable + Continuous Aggregates 1m/5m |
| Prometheus + Grafana | Thu thập metrics, hiển thị dashboard | Consumer Lag là metric quan trọng nhất |
| Power BI Desktop | Dashboard real-time qua DirectQuery | Kết nối trực tiếp vào Continuous Aggregates |

1.2. Luồng xử lý P1

Binance/OKX WebSocket ¦ Python Producer ¦-- Retry / Exponential Backoff (1s -> 2s -> 4s -> 8s) ¦-- Idempotent config (tránh trùng lặp khi retry) `-- Failed messages -> Kafka DLQ Topic ¦ Kafka Broker (KRaft) ¦ Topic: crypto-prices + dlq-events ¦ Python Consumer (Group B) ¦-- INSERT ON CONFLICT DO NOTHING `-- Manual Offset Commit (chỉ commit sau INSERT thành công) ¦ TimescaleDB -> Continuous Aggregates (1m / 5m) ¦ Power BI DirectQuery -> Real-time Dashboard

Phase 2. Big Data Processing & Lakehouse

Thêm Consumer Group A song song với Group B đã có. Spark Structured Streaming xử lý, làm sạch và lưu vào Delta Lake trên S3 phục vụ batch analytics.

2.1. Tech Stack & Vai trò

| Công cụ | Vai trò | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Spark Structured Streaming | Xử lý stream, làm sạch, validate | Micro-batch, checkpoint tự động recovery |
| Delta Lake | ACID storage trên S3 | Auto Optimize gộp small files, Manifest Sync sau mỗi batch |
| Amazon S3 | Data lake lưu Parquet files | AWS Free Tier, < 5GB trong 2–3 tuần |

2.2. Luồng xử lý P2 (bổ sung vào P1)

Kafka Topic: crypto-prices ¦ Consumer Group A (độc lập với Group B) ¦ Spark Structured Streaming ¦-- Watermark (10s): xử lý sự kiện đến trễ ¦-- Deduplication: xóa trùng theo (event_id, timestamp) `-- Validation: price > 0, volume >= 0, symbol != null ¦ Delta Lake (S3) ¦-- ACID Writes ¦-- Auto Optimize `-- Manifest Sync (cho Redshift Spectrum ở P3)

Lưu ý -Eventual Consistency giữa Group A và Group B Group B (TimescaleDB) và Group A (Delta Lake) đọc cùng Kafka topic nhưng xử lý độc lập. Có thể tồn tại khoảng thời gian dữ liệu chưa khớp giữa 2 layer -đây là đặc tính inherent của Lambda Architecture và được chấp nhận vì 2 layer phục vụ mục đích khác nhau: - TimescaleDB: ưu tiên độ trễ thấp, có thể sai số nhỏ trong vài phút - Delta Lake / Gold Layer: ưu tiên độ chính xác, dùng cho analytics lịch sử

Phase  3. Data Transformation (Analytics Engineering)

Dependency từ P1 + P2 Delta Lake trên S3 đã có dữ liệu ¦ Symlink Manifest được cập nhật Redshift Serverless workgroup đã tạo (Max RPU = 8) ¦ IAM role có quyền đọc S3

Kết nối Redshift Spectrum với Delta Lake trên S3, dùng dbt-redshift biến đổi dữ liệu qua Medallion Architecture. Redshift Spectrum query trực tiếp S3 -không load data vào Redshift, chỉ tốn credit khi query.

3.1. Medallion Architecture

| Tầng | Mô tả | Biến đổi chính |
| --- | --- | --- |
| Bronze | Dữ liệu thô nguyên gốc từ Delta Lake | Schema enforcement, phân vùng ngày/symbol |
| Silver | Dữ liệu đã làm sạch và làm giàu | Dedup, xử lý null, chuẩn hóa kiểu, join sentiment (P4) |
| Gold | Dữ liệu sẵn sàng cho BI | OHLCV 1m/5m/1h, tương quan cảm xúc, đánh dấu bất thường |

Kiểm soát chi phí Redshift Đặt Max RPU = 8 ¦ Schedule dbt mỗi 2 tiếng (không chạy quá dày) Dùng Redshift Spectrum thay vì COPY data vào ¦ Tắt workgroup khi không dev Ước tính: ~$3–6/ngày, 2 tuần ~$42–84 -nằm trong 300 credit

Phase 4. AI Integration & Real-time Insight

Dependency từ P1 + P2 + P3 Kafka đang chạy ¦ Spark Streaming đang chạy ¦ TimescaleDB đang chạy Silver layer dbt đã có cột cho sentiment ¦ Máy còn ~8GB RAM để chạy Ollama

Thêm nguồn dữ liệu Reddit và tích hợp LLM local (Ollama + Qwen2.5-7B) để phân tích cảm xúc. Kết quả sentiment được join với dữ liệu giá theo cửa sổ 5 phút để phát hiện mối tương quan.

LLM được chọn thay VADER vì hiểu được slang crypto đặc thù (wen moon, ngmi, rekt, ser). Lưu ý: PRAW hoạt động theo cơ chế polling mỗi 30–60 giây -đây là near-realtime (lag 1–5 phút), không phải true realtime như WebSocket.

4.1. Tech Stack & Vai trò

| Công cụ | Vai trò | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| PRAW (Reddit API) | Thu thập bài đăng từ subreddit crypto | Polling/30s, miễn phí, 60 req/phút |
| FastAPI | Micro-service cho LLM inference | Tách Ollama ra khỏi Spark executor -xem lý do bên dưới |
| Ollama + Qwen2.5-7B Q4_K_M | LLM local, phân loại cảm xúc | CPU-only, ~6GB RAM, ~1–3s/request |

4.2. Kiến trúc P4 -Tại sao cần FastAPI tách rời

Vấn đề nếu gọi LLM inline trong Spark executor: - Mỗi bài Reddit qua Qwen2.5-7B tốn ~1–3s trên CPU - Batch 50 bài = 50–150s -> Spark worker bị treo, micro-batch timeout Giải pháp: FastAPI micro-service độc lập - Ollama pin model trong RAM, không load lại mỗi request - Spark gửi HTTP batch POST (50 bài/lần), nhận list nhãn [pos/neg/neutral] - Fallback: gán "unknown" nếu timeout, không làm hỏng batch Reddit PRAW (polling/30s) -> Kafka Topic: reddit-posts ¦ Spark Group A (bổ sung Bước 4) `-- HTTP batch POST -> FastAPI (:8000) -> Ollama -> Qwen2.5-7B ¦ Delta Lake (có cột sentiment_label) + TimescaleDB (reddit_sentiment_5m) ¦ Power BI -> Biểu đồ tương quan Giá vs Sentiment

4.3. Mapping keyword → Symbol

| Từ khóa | Symbol | Ví dụ nhãn LLM |
| --- | --- | --- |
| bitcoin, btc | BTC | "BTC is pumping" -> positive ¦ "rekt my BTC long" -> negative |
| ethereum, eth | ETH | "ETH staking looks great" -> positive |
| bnb, binance coin | BNB | "wen moon BNB ser" -> positive |
| solana, sol | SOL | "ngmi with SOL" -> negative |
| crypto, cryptocurrency | MARKET | "crypto market looks bullish" -> positive |

4.4. Chiến lược JOIN 5 phút

Bài đăng Reddit thường phản ứng với sự kiện thị trường sau 2–10 phút, nên cửa sổ JOIN 5 phút cho tương quan tốt hơn 1 phút:

-- TimescaleDB: JOIN giá và sentiment theo cửa sổ 5 phút SELECT p.bucket, p.symbol, p.avg_price, p.total_volume, s.avg_sentiment, s.post_count FROM crypto_prices_5m p LEFT JOIN reddit_sentiment_5m s ON p.bucket = s.bucket AND p.symbol = s.keyword;

Phase 5. Data Platform Ops (Production-ready)

Dependency từ P1 + P2 + P3 + P4 Tất cả services P1–P4 đang hoạt động trước khi thêm Airflow.

Tự động hóa toàn bộ vận hành, đóng gói hệ thống thành một docker compose up duy nhất, và thiết lập CI/CD đảm bảo code luôn được kiểm tra trước khi deploy.

5.1. Airflow DAGs

| DAG | Lịch chạy | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| dbt_run_dag | Mỗi 2 tiếng | Chạy dbt models Bronze → Silver → Gold |
| delta_vacuum_dag | Hàng ngày lúc 2h | VACUUM Delta Lake, tái tạo Symlink Manifest |
| dlq_monitor_dag | Mỗi 5 phút | Kiểm tra DLQ, gửi alert Slack nếu có message |
| manifest_sync_dag | Mỗi 30 phút | Tái tạo Manifest cho Redshift Spectrum (backup) |

5.2. GitHub Actions Workflows

| Workflow | Kích hoạt | Các bước |
| --- | --- | --- |
| dbt_test.yml | Pull Request → main | dbt compile → dbt test → báo cáo kết quả |
| spark_deploy.yml | Push lên main | Build Spark job → deploy → smoke test |
| docker_compose_test.yml | Pull Request | docker compose up → health check tất cả services → down |
| kafka_validate.yml | Thay đổi config | Validate topic configs → kiểm tra schema compatibility |

III. Ước tính chi phí

| Thành phần | Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Kafka, Spark, TimescaleDB, Grafana, Ollama, FastAPI, Airflow | Local Docker | $0 | Legion 5 Pro 32GB đủ chạy toàn bộ |
| S3 Storage (< 5GB) | AWS Free Tier | $0 | 5GB miễn phí 12 tháng đầu |
| Redshift Spectrum + dbt | 300 Credit | $0 | ~$42–84 trong 2 tuần, còn dư ~$216–258 |
| CloudWatch, GitHub Actions, Power BI Desktop, Reddit API | Miễn phí / Free Tier | $0 | Tất cả trong giới hạn free |

Tổng chi phí dự án: $0 300 Redshift Credit đủ dùng cho 4 project (~$50–80/project). Còn dư ~$220–250 sau khi hoàn thành cả 4.

IV. Bảng tra cứu thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích ngắn |
| --- | --- |
| Walking Skeleton | Xây dựng end-to-end từ đầu theo từng phase -mỗi phase cho ra hệ thống chạy được. |
| WebSocket | Kết nối hai chiều liên tục. Sàn crypto dùng để đẩy giá real-time không cần client hỏi lại. |
| Near-Realtime | Độ trễ vài giây đến vài phút. PRAW là near-realtime (polling/30s, lag 1–5 phút). |
| Kafka KRaft | Kafka v3.x+ tự quản lý metadata, không cần Zookeeper. |
| DLQ | Dead Letter Queue -hàng đợi chứa message lỗi, không làm chặn pipeline chính. |
| Idempotent Producer | Dù retry nhiều lần, Kafka chỉ lưu 1 bản -tránh trùng lặp khi mạng chập. |
| Watermark | Cho phép event đến trễ tối đa 10s; trễ hơn bị bỏ qua. |
| Manual Offset Commit | Consumer chỉ đánh dấu đã xử lý sau khi ghi thành công -tránh mất data khi crash. |
| Delta Lake | Layer ACID trên S3: hỗ trợ update, delete, rollback, time travel trên Parquet. |
| Redshift Spectrum | Query Parquet/Delta trực tiếp trên S3 từ Redshift -không load data, chỉ tốn credit khi query. |
| Continuous Aggregates | Materialized view TimescaleDB tự cập nhật -pre-compute 1m/5m giúp Power BI query tức thì. |
| Consumer Lag | Số message trong Kafka chưa xử lý. Lag tăng đột biến = cần kiểm tra ngay. |
| Medallion Architecture | Bronze (thô) → Silver (sạch) → Gold (BI-ready). Tách rõ raw data và business logic. |
| Eventual Consistency | Hai hệ thống chưa khớp ngay lập tức nhưng sẽ nhất quán sau một thời gian ngắn. |
| VACUUM | Dọn file cũ Delta Lake. Cần chạy định kỳ để tránh rác tích lũy trên S3. |
| Ollama | Framework chạy LLM local không cần GPU rời. Dự án dùng Qwen2.5-7B Q4_K_M trên CPU. |
| FastAPI | Micro-service tốc độ cao -tách LLM inference ra khỏi Spark executor. |
| PRAW | Python Reddit API Wrapper. Polling/30s, miễn phí, 60 req/phút. |
| Hypertable | Bảng TimescaleDB tự phân vùng theo thời gian -query chỉ đọc chunk cần thiết. |
| RPU | Redshift Processing Unit. $0.36/RPU/giờ, tối thiểu 8 RPU. Đặt Max RPU = 8 để tránh cháy credit. |